DOCUMENTO FUNCIONAL

Automação para captura e salva guarda de Documentos

Fechamento Intercompany — Eliminação Resultado

Agosto / 2026

# Sumário

Sumário	2

Controle de Versão	3

1. Contexto e Objetivo	3

2. Fluxo Atual x Fluxo Automatizado	3

3. Regras de Negócio e Pontos de Atenção	3

4. Requisitos Funcionais	4

5. Critérios de Aceite	4

6. Papéis e Responsabilidades	4

7. Premissas e Riscos	4

8. Pontos em Aberto — Informações a Confirmar	5

9. Anexos	5

# Controle de Versão

| Versão | Data | Autor | Descrição da alteração | Aprovado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 14/08/2026 | Renata Barbosa | Versão inicial | [nome] |

# 1. Contexto e Objetivo

Na rotina mensal de fechamento de Intercompany, atividade de Eliminação de Resultado depende hoje de um fluxo manual: recebimento de arquivos da Accenture, salvamento em três locais de rede distintos, disparo do Alteryx e distribuição do resultado final, tudo feito pelo analista.

Objetivo: automatizar a captura das planilhas que são recebidas através do e-mail e ou link por sherepoint, o salvamento inicial dos documentos nas pastas correspondentes do diretório da rede, distribuição dos documentos também na pasta do Alteryx e salva dos arquivos após a análise do Alteryx.

Escopo incluído: captura de arquivos, salvamento em rede, disponibiliza no diretório do service (Alteryx) e realiza novo salvamento do arquivo após cruzamento de dados.

# 2. Fluxo Atual x Fluxo Automatizado

Comparação passo a passo entre o processo manual hoje e a atuação prevista do robô de captura e salvaguarda de arquivos. O processamento no Alteryx (Passo 4) já é automático e é mantido sem alteração.

| Passo | Hoje (manual) | Com o robô (automático) |
| --- | --- | --- |
| 1. Recebimento | Analista identifica e-mails da Accenture e baixa os arquivos manualmente e ou link | Robô captura e-mails e o link automaticamente |
| 2. Salva na rede | Analista salva os arquivos e move versões antigas manualmente | Robô salva e organiza as versões automaticamente |
| 3. Envia ao Alteryx | Analista distribui os arquivos nas pastas e apaga a versão antiga manualmente | Robô distribui os arquivos |
| 4. Processamento | Alteryx processa e devolve o arquivo (já automático) | Sem alteração — etapa mantida |
| 5. Organiza saída | Analista move o arquivo e acrescenta mês/ano manualmente | Robô move e renomeia automaticamente |

# Ilustração do fluxograma

# 3. Regras de Negócio e Pontos de Atenção

Exceções e regras que devem ser preservadas pela automação:

| Passo | Ponto de atenção / regra |
| --- | --- |
| 1 | Os Arquivos são recebidos por e-mail e em alguns casos por link |
| 1 | Arquivos precisam estar no formato .xlm, com nomenclatura padrão |
| 1 | Podem chegar em dois e-mails distintos, ou como versão de correção (reprocessamento) |
| 2 | Nova versão desloca a anterior para "versões anteriores"; a mais nova assume como V1 (oficial) |
| 3 | Cada analista tem hoje seu próprio caminho de salvamento no Alteryx |
| 3 | É preciso apagar a versão antiga antes de salvar a nova, para leitura correta do Alteryx |
| 5 | Referência de mês/ano é hoje adicionada manualmente ao nome do arquivo |

# 4. Requisitos Funcionais

| ID | Requisito | Prioridade | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Captura automática dos e-mails/link da Accenture com os 3 arquivos padrão | Alta | Fase 1 |
| RF-02 | Salvamento automático na pasta de rede da empresa, com controle de versões anteriores | Alta | Fase 2 |
| RF-03 | Distribuição automática dos arquivos nos diretórios corretos do Alteryx | Alta | Fase 2 |
| RF-05 | Movimentação e renomeação automática do arquivo de saída (Checklist, mês/ano) | Alta | Fase 3 |

# 5. Critérios de Aceite

| ID | Critério de aceite |
| --- | --- |
| CA-01 | 100% dos e-mails/link são identificados e capturados sem intervenção manual (RF-01) |
| CA-02 | Arquivos salvos na pasta correta, com versão anterior movida corretamente (RF-02) |
| CA-03 | Arquivos distribuídos nos caminhos corretos do Alteryx, sem duplicidade (RF-03) |
| CA-05 | Saída do Alteryx movida e renomeada corretamente com mês/ano (RF-05) |

# 6. Papéis e Responsabilidades

| Nome | Papel | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Renata | Coordenação | Escopo, elaboração funcional |
| Cibele / Thais / Mayara / Beatriz | Área de negócio | Validação de negócio (UAT) |
| Paula Franco | Aprovadora | Autorização executiva da automação |
| Yuri | Desenvolvedora | Desenvolvimento técnico da automação |

# 7. Premissas e Riscos

| Premissas | Riscos |
| --- | --- |
| Padrão de nomenclatura e formato (.xlm) da Accenture permanece estável | Empresa com entrega via link pode exigir tratamento técnico específico |

# 8. Pontos em Aberto — Informações a Confirmar

- Tecnologia prevista para o robô (RPA, script, extensão do próprio Alteryx) e onde ele será executado

- Volume e periodicidade: quantos arquivos/crossings por ciclo e em que datas do fechamento

- Horário/gatilho esperado de execução do robô (ex.: ao chegar e-mail, em horário fixo)

- Credenciais e acessos que o robô utilizará (e-mail, rede, Alteryx)

- Tratamento esperado em caso de falha do robô (reprocessamento automático ou alerta manual)

- Tratamento esperado em caso de falha de alguma planilha ou empresa parceira (reprocessamento automático ou alerta manual)

- Possibilidade de reprocessamento por empresa

- Reprocessamento imediato/ágil (rotina de fechamento sem muito tempo hábil de aguardar execução)

- Quando nova empresa parceira for adicionada aos cruzamentos, será, será a execução para o robô da nova empresa.

- Quando empresa parceira não necessitar mais de cruzamentos, como será a execução.

# 9. Anexos

## Anexo A — Exemplos de E-mail e Anexos Recebidos da Accenture

A Accenture envia, os e-mails com os quatro arquivos padrão do processo de Eliminação de Resultado.

Arquivos anexados (padrão):

| # | Arquivo | Uso no fluxo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Relatório de eliminação Resultado | Entrada do Alteryx — pasta 02_Eliminação |
| 2 | Composição de saldo eliminável Resultado TBRA x Empresa | Entrada do Alteryx — pasta 01_Composições Elimináveis |
| 3 | Composição de saldo eliminável Resultado Empresa x TBRA | Entrada do Alteryx — pasta 01_Composições Elimináveis |
| 4 | Interno Relatório de eliminação Resultado | ?????? |

Pontos de atenção já mapeados para este passo:

- Existe uma empresa parceira que não envia por e-mail — os relatórios são disponibilizados via link para download

- Os arquivos precisam estar no formato .xlm

- A nomenclatura dos arquivos segue um padrão definido

- Os quatro arquivos podem chegar em dois e-mails distintos

- Pode haver solicitação de versões de correção, exigindo reprocessamento (novo salvamento)

## Anexo B — Caminhos de Rede Utilizados

Caminhos de rede mapeados no processo atual, por etapa.

O trecho "0185 x 0306 - TBRA x ITIS" identifica o crossing (por empresas) e varia conforme a empresa parceira.

Nas etapas 3 e 4 a extensão após a 01_\Resultado\ é distribuída conforme analista responsável, ou seja, segue uma variação de empresa parceira x nomenclatura da pasta do analista.

| Passo | Finalidade | Caminho |
| --- | --- | --- |
| 2 | Salvamento inicial na rede (por empresa parceira) | \\brtssisp003\bbb0133$\2 - Intercompany\ANO_2026\07_2026\APLICATIVO ELIMINAÇÃO\Eliminação Resultado\0185 x 0306 - TBRA x ITIS |
| 3 | Entrada Alteryx — Composição de Saldo Eliminável | \\10.128.3.101\contabilidade\Intercompany e Reporting\Intercompany\15_Validação_CompElim x Eliminação\02_Resultado\02_Dani Rebecca\01_Entradas\01_Composições Elimináveis |
| 3 | Entrada Alteryx — Relatório de Eliminação | \\10.128.3.101\contabilidade\Intercompany e Reporting\Intercompany\15_Validação_CompElim x Eliminação\02_Resultado\02_Dani Rebecca\01_Entradas\02_Eliminação |
| 4 | Saída do Alteryx (automática) | \\10.128.3.101\contabilidade\Intercompany e Reporting\Intercompany\15_Validação_CompElim x Eliminação\02_Resultado\02_Dani Rebecca\02_Saidas |
| 5 | Checklist final (Intercompany) | X:\2 - Intercompany\ANO_2026\07_2026\APLICATIVO ELIMINAÇÃO\Eliminação Resultado\0185 x 0306 - TBRA x ITIS\Checklist |

## Anexo C — Cronograma

Visão semanal por fase:

| Fase | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Mapeamento | ■ |  |  |  |
| Fase 2 — Doc. Funcional | ■ | ■ | ■ |  |
| Fase 3 — Desenvolvimento |  | ■ | ■ | ■ |
| Fase 4 — Homologação |  |  | ■ | ■ |
| Fase 5 — Acompanhamento |  |  |  | ■ |